CMID | WEBSITE PUBLIC

BÁO CÁO TỐI ƯU SEO WEBSITE

Ghi nhận các cải tiến đã triển khai, kết quả kiểm tra và lộ trình tối ưu tiếp theo.

Phạm vi

Website public CMID, không bao gồm các màn hình quản trị.

Ngày báo cáo

28/08/2026

Trạng thái

Đã triển khai nhóm tối ưu on-page, metadata, crawl control và structured data trong mã nguồn.

Tên miền chuẩn

https://cmid.vn (có thể cấu hình bằng biến VITE_SITE_URL khi triển khai).

Kết luận điều hành. Website đã có nền tảng SEO tốt hơn rõ rệt: từng route public có metadata riêng, trang sản phẩm/bài viết có schema, sitemap và robots đã sẵn sàng để deploy. Tuy nhiên website vẫn là React SPA render phía trình duyệt, nên cần thêm SSG/SSR hoặc prerender để đạt khả năng crawl và chia sẻ mạng xã hội ổn định ở mức production.

Những hạng mục đã hoàn tất

Metadata theo route — Hoàn tất

Đã triển khai: Tạo lớp SEO dùng chung cho trang chủ, catalog, giải pháp, dự án, dịch vụ, giới thiệu, liên hệ, tin tức và showroom. Mỗi trang có title, description, canonical, Open Graph và Twitter Card riêng.

Tác động: Giảm trùng lặp title/description; tăng độ rõ ràng khi tìm kiếm và chia sẻ link.

SEO sản phẩm — Hoàn tất

Đã triển khai: Trang chi tiết sản phẩm sinh title/description theo dữ liệu sản phẩm, canonical, ảnh social, Product + Offer schema và BreadcrumbList.

Tác động: Giúp công cụ tìm kiếm hiểu tên, SKU, giá, trạng thái hàng, thương hiệu và đường dẫn sản phẩm.

SEO bài viết — Hoàn tất

Đã triển khai: Trang bài viết sinh Article schema, metadata riêng, canonical, BreadcrumbList và dùng thẻ time có dateTime cho ngày xuất bản.

Tác động: Tăng chất lượng dữ liệu cho tin tức, rich result và ngữ nghĩa nội dung.

Structured data trang chủ — Hoàn tất

Đã triển khai: Thêm Organization và WebSite schema với tên thương hiệu, URL, logo, email và điểm liên hệ.

Tác động: Củng cố nhận diện thương hiệu cho search engine mà chưa suy đoán địa chỉ doanh nghiệp.

Crawl control và sitemap — Hoàn tất

Đã triển khai: Thêm robots.txt, noindex cho giỏ hàng, thanh toán, đăng nhập, tài khoản; khu vực admin bị chặn crawl. Route sai không còn tự chuyển về trang chủ mà hiển thị trang không tìm thấy. Thêm sitemap.xml gồm 21 URL public và bài viết tĩnh hiện có; XML đã được xác thực cú pháp.

Tác động: Hạn chế index trang riêng tư, giảm soft-404 ở giao diện và hỗ trợ bot phát hiện route public.

Liên kết, ảnh và ngữ nghĩa — Hoàn tất

Đã triển khai: Thay danh sách tin giả lập ở trang chủ bằng bài viết thật có link slug; bổ sung alt ảnh dự án/sản phẩm, lazy load cho ảnh dưới fold và breadcrumb danh mục đúng query.

Tác động: Tăng internal link, khả năng đọc ảnh và ngữ nghĩa nội dung.

Nhất quán liên hệ — Một phần

Đã triển khai: Sửa cặp link/text điện thoại và email bị lệch ở footer.

Còn cần xác nhận: Một bộ NAP chính thức cho từng showroom trước khi thêm LocalBusiness schema.

Kết quả kiểm tra kỹ thuật

Build production: TypeScript và Vite build chạy thành công.

Lint: ESLint chạy thành công, không có lỗi.

Kiểm tra thay đổi: git diff --check không phát hiện lỗi whitespace.

Sitemap: XML hợp lệ và bản build chứa đủ robots.txt, sitemap.xml cùng ảnh preview social og-cmid.jpg.

Lưu ý kiểm chứng: Chưa thực hiện kiểm tra thực tế bằng Google Search Console, Rich Results Test hoặc URL Inspection trên domain production. Các công cụ này chỉ chính xác sau khi website được deploy tại cmid.vn.

LỘ TRÌNH PRODUCTION

Việc cần làm tiếp theo để SEO đạt mức production

Những phần dưới đây không nên bị hiểu là đã hoàn tất. Đây là các điều kiện quan trọng để Google, Bing và mạng xã hội đọc đúng nội dung website sau khi deploy.

Ưu tiên P0 - Prerender hoặc SSR cho website public

Website đang dùng Vite + React client-side. HTML trả về ban đầu chủ yếu chứa vùng root, nên bot không chạy JavaScript và các mạng xã hội có thể không thấy metadata chi tiết của sản phẩm/bài viết. Nên prerender các route public hoặc chuyển phần public sang SSR/SSG; phần admin có thể giữ CSR.

Ưu tiên P0 - Sitemap động từ backend

Sitemap hiện chỉ bao gồm route tĩnh và 12 bài viết tĩnh. Sản phẩm, bài viết/admin publish đang được tải sau hydration hoặc nằm trong localStorage nên không thể tự xuất hiện đáng tin cậy trong sitemap. Khi có backend/CMS thật, cần tạo sitemap từ dữ liệu published và cập nhật sau mỗi lần publish.

Ưu tiên P0 - Quy tắc index và HTTP ở server

Robots và noindex hiện đã có trong mã nguồn giao diện, nhưng khu vực riêng tư cần được củng cố bằng cấu hình server/CDN: trả X-Robots-Tag: noindex cho admin/giỏ hàng/thanh toán, trả HTTP 404 thật cho URL không tồn tại và HTTP 503 khi bảo trì. Đây là điều kiện để bot nhận đúng trạng thái ngay cả khi không chạy JavaScript.

Ưu tiên P0 - Xác nhận NAP và LocalBusiness

Thông tin điện thoại, email và địa chỉ ở header, footer và trang liên hệ đang có dấu hiệu mô tả nhiều điểm liên hệ khác nhau. Cần xác nhận một bộ NAP chính thức cho từng showroom trước khi thêm LocalBusiness schema và đồng bộ Google Business Profile. Báo cáo chỉ thêm Organization schema để không đưa dữ liệu địa chỉ chưa chắc chắn vào Google.

Ưu tiên P1 - URL sản phẩm thân thiện và redirect 301

Model dữ liệu đã có slug, nhưng URL hiện dùng số ID. Khi có kế hoạch migration, nên dùng URL mô tả như /san-pham/ten-san-pham hoặc slug có ID, sau đó đặt canonical và redirect 301 từ URL cũ. Không nên đổi trực tiếp khi chưa có redirect ở server vì sẽ mất giá trị link cũ.

Ưu tiên P1 - Song ngữ có URL riêng

Ngôn ngữ VI/EN hiện đổi qua localStorage trên cùng URL. Nếu muốn cả tiếng Anh được index, cần URL riêng như /en/..., alternate hreflang cho VI/EN/x-default và metadata render sẵn theo ngôn ngữ. Không nên thêm hreflang vào cùng một URL hiện tại.

Ưu tiên P1 - Tối ưu Core Web Vitals

Nhiều hero PNG còn khoảng 1.7 đến 2.1 MB và JS production có chunk lớn hơn 500 kB. Nên chuyển hero sang AVIF/WebP có srcset/sizes, nén ảnh, preload ảnh LCP, lazy load ảnh dưới fold và lazy-load route public. Đây là bước ảnh hưởng trực tiếp LCP, bandwidth và trải nghiệm di động.

Ưu tiên P2 - Theo dõi sau deploy

Kết nối Google Search Console, Bing Webmaster Tools và analytics; gửi sitemap; kiểm tra URL Inspection cho homepage, catalog, một sản phẩm và một bài viết; theo dõi Coverage, Core Web Vitals và truy vấn tìm kiếm trong 4 đến 8 tuần đầu.

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI

Checklist sau khi đưa lên cmid.vn

01

Đặt biến môi trường

Đặt VITE_SITE_URL=https://cmid.vn trong môi trường build production nếu chưa có.

02

Kiểm tra file public

Mở trực tiếp https://cmid.vn/robots.txt và https://cmid.vn/sitemap.xml; xác nhận HTTP 200 và không bị CDN cache sai.

03

Gửi sitemap

Thêm property cmid.vn vào Google Search Console rồi gửi sitemap.xml. Không gửi sitemap staging/local.

04

Test rich data

Kiểm tra homepage, một URL sản phẩm và một URL bài viết bằng Rich Results Test sau khi SSR/prerender sẵn sàng.

05

Kiểm tra share preview

Dùng Facebook Sharing Debugger/LinkedIn Post Inspector để refresh ảnh, title và description trước khi chạy chiến dịch.

06

Quy trình publish

Khi thêm sản phẩm hoặc bài viết: kiểm tra title, description, canonical, ảnh alt, schema, trạng thái published và sự xuất hiện trong sitemap động.

Những tệp chính đã bổ sung hoặc cập nhật

src/components/common/Seo.tsx - bộ cập nhật metadata, canonical, social meta và JSON-LD.

src/components/common/SiteSeo.tsx - metadata cho từng trang public và schema trang chủ.

src/pages/TrangChiTietSanPham.tsx và src/pages/TrangChiTietTinTuc.tsx - SEO động cho sản phẩm/bài viết.

index.html, public/robots.txt, public/sitemap.xml, public/og-cmid.jpg - nền tảng crawl và social preview.

TrangChu.tsx, TheDuAn.tsx, TheSanPham.tsx, ThuVienAnhSanPham.tsx - internal link, alt text, semantic time và lazy loading có chọn lọc.

Báo cáo này ghi nhận các thay đổi ở mã nguồn hiện tại. Các hạng mục domain, redirect, SSR/SSG, sitemap động, Search Console và thông tin doanh nghiệp cần được thực hiện/duyệt ở môi trường production.